《土木工程合同管理》教学大纲

课程名称：土木工程合同管理

适用班级：工程管理22级

辅导教材：《土木工程合同管理》李启明编著东南大学出版社

一、本课程的地位、任务和作用

随着《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的逐步实施和完善，土木工程合同管理在建设工程项目管理和建筑业企业管理中的重要性日益明显和突出；工程合同管理内容在广度上不断拓展和丰富，在深度上不断深化和优化，已经成为注册建造师、监理工程师、造价工程师等专业人士知识结构和能力结构的重要组成部分和执业能力的重要体现，成为工程管理专业的核心主干课程之一。

本课程的任务是通过课堂教学，使学生获得工程招投标和工程合同管理的基本知识，培养学生进行土木工程合同策划和管理的能力，支撑专业学习成果中相应指标点的达成。

课程目标对学生能力要求如下：

课程目标1. 掌握合同法及其相关的基本理论和方法，工程招投标的制度和基本方法，专业合同（包括工程监理合同、勘察设计合同、施工合同以及FIDIC合同等）及其示范文本的主要内容，深刻理解工程合同索赔的基本理论和方法。

课程目标2. 具备独立编制工程项目招标文件、资格预审文件、投标文件以及编制主要专业合同文件的能力。

课程目标3. 具备利用《中国人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规解决实际建筑工程常见纠纷基本能力。

二、本课程的相关课程

先修课程：《西方经济学》、《管理学原理》等。

三、本课程的基本内容及要求

- 工程合同管理导论

了解：本课程的性质和任务，合同管理在建设工程项目实践中的作用，工程建设中各方的合同关系以及本课程在职业工程师考试中的作用。

- 民法典及其中合同

掌握：民法典的组成，民法典中的合同订立、合同效力、合同履行、变更和转让以及合同权利义务的终止等规定。

- 工程招标与投标

掌握：公开招标和邀请招标的区别和适用条件，法定招标的范围和规模，公开招标的程序和相关内容概念，招标文件的编制。投标程序、投标文件的编制、建设工程投标决策与策略。开标程序、掌握评标的方法、程序和内容，以及施工阶段招投文件编制的要求和内容。

- 工程合同类型及其选择

掌握：固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同的概念和形式，优缺点，承发包的职责，以及不同合同的选择与比较。

- 工程施工合同

了解：施工合同的特点，工程施工合同的订立，工程施工合同示范文本的简介。承包人的义务和主要工作。施工合同进度、质量和投资控制条款。

- FIDIC土木工程施工合同条件

了解：FIDIC土木工程施工合同的基本概念、组成，FIDIC土木工程施工合同条件中对指定分包商、不可抗力、工程变更等内容的规定。

- 工程索赔管理

掌握：索赔概念特点、起因、原则和分类，索赔依据与证据，掌握索赔工作程序，工程延误的分类、识别与处理原则，工期索赔的分析与计算方法，费用索赔的费用构成以及计算。

四、习题数量及要求

以思考题为主，针对课程内容适时回答。

五、教学方式与考核方式

教学方式：面授辅导、平时作业

考核方式：考勤、作业和考试

五、几点说明

推荐教材：

1. 李启明. 土木工程合同管理(第3版). 南京：东南大学出版社，2015.

主要参考书：

1. 吴芳. 工程招投标与合同管理. 北京：北京大学出版社，2010.

2. 张正勤. 新版建设工程合同（示范文本）解读大全. 北京：中国建筑工业出版社，2013.

3. 丁晓欣. 建设工程合同管理.北京：清华大学出版社，2016.

《土木工程合同管理》复习范围

1. 新中国第一部以法典命名的法律是？

2. 什么会议表决通过了《中华人民共和国民法典》？

3. 《中华人民共和国民法典》被称为？

4. 《中华人民共和国民法典》正式启动是在哪一年？由谁牵头？

5. 《中华人民共和国民法典》编制正式进入立法阶段的年份？实施的年份？

6.《中华人民共和国民法典》的实施，与此同时，哪些法律法规废止？

7. 《中华人民共和国民法典》的组成包括？

8. 胎儿在什么情况下具有民事权利能力？

9. 十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，可被视为完全民事行为能力人，正确吗？

10. 对监护人的确定有争议的，由谁指定？

11. 法人的定义？

12. 非营利法人包括？

13. 从自然人角度来看，自然人有哪些民事权利？

14. 委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明？

15. 代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担什么责任？

16. 民事主体有哪些？

17. 民事法律关系是一种人与人之间或人与物之间的社会关系？

18. 合同签订时采用的书面形式常采用的有哪些？

19. 合同内容包括哪些条款？

20. 招投标活动的原则。

21. 哪些项目是必须要采用招投标的？哪些项目不是必须招标的？

22. 哪些项目可以采用邀请招标呢？

23. 以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的情形包括？

24. 投标人相互串通投标的情形有哪些？

25. 投标人相互串通投标的情形有哪些？

26. 招标人与投标人串通投标情形有哪些？

27. 属于弄虚作假的行为的情形有哪些？

28. 评标委员会应当否决其投标的情形有哪些？

29. 招标控制价与标底的区别。

30. 自发售招标文件之日到停止发售之日不得少于多少天？

31. 招标人对招标文件修改的，需要满足的条件？

32. 投标策略有哪些？

33. 关于投标保证金的一般规定。

34. 投标有效期的概念。

35. 开标主持人是？

36. 评标委员会组成的要求有？

37. 合同类型有哪些？

38. 固定总价合同业主和承包商分别承担的是风险？

39. 可调总价的调价方法？

40. 可调总价和固定总价合同适用范围中存在的不同点是？

41. 单价合同中工程量和单价执行原则？

42. 成本加酬金合同适用范围？

43. 成本加浮动酬金合同下底点和顶点的范围？

44. 成本加固定最大酬金合同承包商可以获得的支付包括？

45. 所有合同类型中，业主投资控制最难的是？

46. 工程施工合同的特点包括？

47. 订立具备的条件？

48. 订立应当遵循的原则？

49. 缺陷责任期开始计算之日？保修期开始计算之日？

50. 缺陷责任期和保修期的区别？

51. 暂列金额和暂估价？

52. 合同文件及优先顺序？

53. 承包人/业主自行更换项目经理的程序？

54. 开工令谁发布？什么时间发布？

55. 不利物质条件包括哪些？

56. 索赔本质特点。

57. 索赔与违约责任的区别。

58. 索赔的起因。

59. 单项索赔文件内容构成。

60. 索赔的程序。

61. 工期和费用索赔的计算。